|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA | | | |
| OBRAS PÙBLICAS | Indicador | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| ASFALTADO DEL TRAMO AHUANO SAN SILVERIO, PRIMERA ETAPA | Km de vìa asfaltada | 1,0 | 1 |
| ASFALTADO VIA PUNUNO, Y DE PUCA URCO TUYANO PRIMERA ETAPA PARROQUIA MISAHUALLI CANTON TENA | 1 | 1,1 |
| ASFALTADO VIAL COTUNDO SAN FRANCISCO, PARROQUIA COTUNDO | 2,5 | 2,5 |
| ASFALTO DE LA VIA SAN FRANCISCO DE BORJA HASTA SECTOR PUENTE RIO QUIJOS | 3,8 | 1 |
| LASTRADO CAMINO VECINAL VIA COMUNIDAD MERCED DE JONDACHI, ARCHIDO | Km de vìas aperturadas | 2 | 2 |
| LASTRADO CAMINO VECINAL VIA URITUYACU 3KM, CANTON ARCHIDONA | 3 | 3,5 |
| RECTIFICACION Y ENSANCHAMIENTO DE LA VIA CHACO, LINARES 1,3KM | 1,3 | 1,3 |
| Apertura de la vía San Vicente - Puente Shicama | 1.2 | 1.2 |
| Apertura de la vía Bellavista baja - Mango Playa | 3 | 3 |
| Apertura de la vía 10 de Agosto - Agua Santa | 9.5 | 9.5 |
| Apertura de la vía chonta punta | 1 | 1 |
| Mantenimiento de la vialidad secundaria en la provincia de Napo | Km de vìas a los que se les ha realizado al menos un mantenimiento al año | 445 | 407 |
| CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO TAZAYACU, PARROQUIA MUYUNA | Puentes construidos | 1 | 1 |
| CONSTRUCC DE BASES Y MUROS PUENTE SOBRE RIO WACHIYACU CHICO CHONT | 1 | 1 |
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANZU, SECTOR BALNEARIO (BEDE) | 1 | 0 |
| CONTRUCCIÓN PUENTE DE 10 METROS LUZ, SOBRE ESTERO URITOYACU, CANTON ARCHIDONA | 1 | 1 |
| CONTRUCCIÓN DE 3 PUENTES PASHIMBE, ALTO TENA VIA SHITIG Y QUILLOYACU | 3 | 3 |
| CONSTRUC PUENTE PEATONAL EN YAUCANA EN EL SECTOR CASCABEL, PARROQUIA SANTA ROSA | 1 | 0 |
| CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL MISAHUALLI, SECTO NVA ESPER | 1 | 0 |
| CONSTRUCCION PUENTE 10 MTS LUZ SOBRE ESTERO URITUYACU, ARCHIDONA |  |  |
| REFORZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE RIO PANO, CABECERA PARROQUIAL | Puentes mantenidos | 1 | 1,00 |
| REPARACION PUENTE SOBRE RIO QUIJOS EN SUMACO | 1 | 1 |
| REHABILITAC PUENTE PASARELA SOBRE RIO JONDACHI L 50 MTS PARROQ CO | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE OYACACHI, EN OYACACHI | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE VINILLOS SECTOR COSANGA |  |  |
| CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA FUTBOL BARRIO VISTA HERMOSA TENA | Obras de infraesrtuctura civil | 1 | 1 |
| TERMINACION ESTADIO JULIO RODRIGUEZ SAMPER CON COLOCACION DE CESPED SINTETICO, CANTÓN QUIJOS | 1 | 1 |
| ADECUACION CANCHA CUBIERTA EN UEIB. VICENTE MAMALLACTA EN STO DOMINGO PARROQUIA SAN PABLO, ARCHIDONA | 1 | 0 |
| CONTRUCCION BATERIA SANITARIA UNIDAD EDUCATIVA MARIA INMACULADA DE ARCHIDONA | 1 | 0 |
| CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA CABECERA PARROQUIAL DE SARDINAS | 1 | 1 |
| CONSTRUCCION CENTRO ARTESANAL PARA AMUKIR EN ARCHIDONA | 1 |  |
| CONSTRUCC TARABITA RIO JATUN YACU SECTOR STA ROSA TALAG Y ACCESO | 1 | 0 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION GABARRA INSTITUCIONAL | 1 | 1 |
| CONSTRUCC GRADERIOS, BATERIA SANITAR Y R, A, LLUV EN ESTADIO OYAC | 1 | 1 |
| REPARACION CUBIERTA ESCUELA PADRE RAFAEL FERRER OYACACHI | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EN SECTOR DE CUYALOMA PUERTO NAP | 1 | 0 |
| PRODUCCIÓN |  |  |  |
| CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA PARA ASOC SERVIC TURIS PIMPILITU | Infraestructura turística | 1 | 0 |
| Tierras anegadas incrementadas al proceso productivo | Km de drenaje lineal. | 130 | 130 |
| CONSTRUCCION MULTIFINALITARIO COMUNID 9 DE JUNIO EN COTUNDO | Infraestructura productiva | 1 | 1 |
| MEJORAMIENTO PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CHOCOLATE DE LA PROVINCIA | 1 | 1,00 |
| CONSTRUCCION INVERNADERO EMPRENDIMIENTO NVA ESPERANZA GONZALO DIA | 1 | 1 |
| CONSTRUC INVERNADERO EN ASOCIAC TUKUY TANDARISHA MIRASHUN | 1 | 0 |
| CONSTRUCC INVERNADERO EN ESCUELA ESPECIAL DE EL CHACO | 1 | 0 |
| CONSTRUCC INVERNADERO EN ESCUELA ESPECIAL MONSEÑOR MAX SPILLER TE | 1 | 0 |
| Fortalecer las pequeñas empresas y emprendimientos locales | EMPRENDIMIENTOS | 3 | 3 |
| Invernaderos metálicos en el años 2017 | CADENA PRODUCTIVA | 4 | 4 |
| Apoyo a organziaciones productoras de maiz a través de Kit agrícolas | CHACRAS | 8 | 8 |
| Entregar una peladora y una desangradora de Pollos a la Asc. De pollos CJAT | ESPECIES MENORES | 1 | 1 |
| Pollos broler en cenbtros turísticos | 3 | 3 |
| Seguridad alimentaria de familias con la crianza de pollos camperos | 150 | 150 |
| Equipar la planta procesadora de pulpa de naranjilla, en Wamaní. |  | 1 | 1 |
| Fincas libres de brucelosis, tuberculosis y rabia) | Sanidad Animal | 100% | 100% |
| Apoyar con el prgrama de vacunación de Fiebre Aftosa |
| Seguridad alimentaria através del fortalecimiento de 3 iniciativas piscícolas | Piscicultura | 3 | 3 |
| Fortalecer 3 centros de tursismo comunitario | Número de CTC apoyados | 15 | 15 |
| Elaborar un convenio de transferencia con la academia/ universidad que permita mejorar las capacidades de 120 personas de los centros de Turismo |
| Apoyar 3 emprendimientos en el area de alimentos y bebidas |
| Realizar 3 Ferias, Tejiendo el Futuro, Conteo Naviedeño,Carnaval, Feria de Turismo |
| Participar en 3 ferias de Promoción en Quito, Guayaqui, / Tena Mundial de Encebollado |
| Adquirir artesanías emblemáticas |
| Adquirir materiales e insumos para el mejoramiento de las artesanías . |
| fortalecer a los artesanos comunitarios |
| Guías de calidades de Napo |
| Apoyo internacional a través de diversas organizaciones | Número de organizaciones de cooperación internacional. | 9 | 9 |
| AMBIENTE |  |  |  |
| CONSTRUCCION AGENDA PROVINCIAL DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADS DE LA PROVINCIA DE NAPO | PROYECTOS EJECUTADOS | 1 | 0 |
| PROGRAMAS ESPECIALES POR LA DECLARATORIA AL HEROE NACIONAL JUMANDI | 1 | 1 |
| TALLER ELABORACION DE MUKAWAS, KALLANA Y TINAJA | 1 | 1 |
| FOMENTO DE LAS HABILIDADES ARTESANALES EN WALLKA MUYU Y PITA | 1 | 1 |
| FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES SOBRE MEDICINAL NATURAL Y PLANTACIONES- | 1 | 1 |
| MODELO DE CHACRAS ANCESTRAL DE LAS COMUNIDDES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 1 | 1 |
| CONSTRUYENDO JUVENTUD DE NUEVA GENERACIÓN 2017 | 1 | 1 |
| YINCANA INTERCULTURAL | 1 | 1 |
| FOMENTO DEPORTIVO | 1 | 1 |
| FORTALECIMIENTO AGENDA MUJERES Y JOVENES KICHWAS NAPO | 1 | 0 |
| FORTALECIMIENTO IDENTIDAD CULTURAL GRUPOS CULTURALES KICHWAS NAPO | 1 | 1 |
| FOMENTO PRACTICA JUEGOS TRADICI, ANCESTRAL, AUTOCT POPULARES SP GADPN | 1 | 1 |
| Escuela de Liderazgo Ambiental | Educación ambiental |  |  |
| Implementación de viveros Forestales | PATRIMONIO NATURAL | 1 | 0 |
| RESTAURACION CONSERVACION AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS HIDRICAS | 3 | 2 |
| RESTAURACION FORESTAL | 1 | 1 |
| IMPLEMENTACION DE CHACRAS ANCESTRALES | 1 | 1 |
| PROTECCIÒN DE CUENCAS HÌDRICAS | 1 | 1 |
| RESTAURACION FORESTAL LIMPIEZA Y SEGUIMIENTO DE SUELOS DEGRADADS Y CUENCAS HIDRICAS EN NAPO | 1 | 1 |
| Una Asamblea Provincial del Sistema de Participación Ciudadana, con 250 asistentes conocen la rendición de cuentas | PARTICIPACION CIUDADANA |  |  |
| Una Asamblea Provincial, con 250 asistentes para validar el presupuesto participativo y 20 reuniones preparatorias.. |  |  |
| 17 estudios o proyectos de carácter vial, realizados | PROYECTOS | 100% | 100% |
| Elaborar 4 estudios de infraestructura productiva. |
| Asamblea Provincial de Presupuesto Participativo | Asamblea | 1 | 1 |
| Elaboración y seguimiento a POA, PDyOT,LOTAIP, SIGAD | N de seguimientos | 4 | 3 |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  |  |
| CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA FUTBOL BARRIO VISTA HERMOSA TENA | Unidad | 1 | 1 |
| TERMINACION ESTADIO JULIO RODRIGUEZ SAMPER CON COLOCACION DE CESPED SINTETICO, CANTÓN QUIJOS | 1 | 1 |
| ADECUACION CANCHA CUBIERTA EN UEIB. VICENTE MAMALLACTA EN STO DOMINGO PARROQUIA SAN PABLO, ARCHIDONA | 1 | 0 |
| CONTRUCCION BATERIA SANITARIA UNIDAD EDUCATIVA MARIA INMACULADA DE ARCHIDONA | 1 | 0 |
| CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA CABECERA PARROQUIAL DE SARDINAS | 1 | 1 |
| CONSTRUCCION CENTRO ARTESANAL PARA AMUKIR EN ARCHIDONA | 1 |  |
| CONSTRUCC TARABITA RIO JATUN YACU SECTOR STA ROSA TALAG Y ACCESO | 1 | 0 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION GABARRA INSTITUCIONAL | 1 | 1 |
| CONSTRUCC GRADERIOS, BATERIA SANITAR Y R, A, LLUV EN ESTADIO OYAC | 1 | 1 |
| REPARACION CUBIERTA ESCUELA PADRE RAFAEL FERRER OYACACHI | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EN SECTOR DE CUYALOMA PUERTO NAP | 1 | 0 |
| EFICACIA | 11 | 6 |